2019年西藏自治区拉萨市土地储备   专项债券

实

施

方

案

拉萨市国土资源局

武汉洪房房地产土地估价有限公司西藏分公司

二〇一九年二月

目录

第一章  项目基本情况	5

一、项目名称	5

二、项目概况	5

三、项目背景	6

四、运作模式	7

五、编制依据	7

（一）国务院及各部委颁布的相关文件	7

（二）地方人民政府、部门颁布的相关文件及提供的资料	8

六、项目结论	9

第二章  储备用地利用现状及储备计划	10

一、储备用地利用现状	10

（一）储备用地范围	10

（二）储备用地现状	10

二、储备计划	11

第三章  储备用地供应计划及规划指标	12

一、储备用地供应计划	12

二、储备用地规划条件	12

第四章  投资估算和资金筹措	15

一、投资估算	15

二、土地储备成本测算	15

（一）成本测算依据	15

（二）成本测算	15

三、资金筹措	16

第五章  投资收益	18

一、影响地价的因素说明	18

（一）拉萨市经济发展状况与土地市场状况	18

（二）房地产市场运行状况	26

（三）区域状况	32

二、储备用地地价测算	35

（一）估价依据	35

（二）估价方法	35

三、投资收益	36

四、供地费用及收益分配	37

（一）土地出让业务费	38

（二）农业土地开发资金	38

（三）农田水利建设资金、教育资金、廉租住房保障资金	38

（四）国有土地收益金	39

第六章  财务评价	41

一、财务评价基础数据与参数选取	41

（一）财务价格	41

（二）利率	41

（三）项目计算期选取	41

（四）财务基准收益率（ic）设定	41

二、财务指标	41

（一）现金流量分析	42

（二）盈利能力分析	42

（三）敏感性分析	43

三、财务评价结论	43

第七章  社会效益评价	44

一、社会影响分析	44

二、负面影响分析	45

三、社会评价结论	45

第八章  风险评价	46

一、风险等级划分	46

二、风险因素的识别和评估	46

第九章  其他需要说明的事项	49

第十章  附表、附图	50

一、附表	50

二、附图	50

第一章  项目基本情况

一、项目名称

2019年西藏自治区拉萨市土地储备专项债券实施方案

二、项目概况

本次2019年西藏自治区拉萨市政府土地储备专项债券（以下简称“专项债券”）是按照《中华人民共和国预算法》、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）、和《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）、财政部《关于做好2018年地方政府债券发行工作的意见》（财库2018年61号）、西藏财政厅《西藏自治区财政厅关于下达部分2019年新增地方政府债务限额的通知》（藏财预2018年304号）、西藏财政厅《西藏自治区财政厅关于做好2019年地方政府专项债券发行前期准备工作的紧急通知》（藏财预2019年35号）要求，在遵循市场规则的基础上，积极探索从我国实际出发的地方政府“土地储备专项债券”融资方式。本次专项债券以西藏自治区人民政府为发行主体，西藏自治区财政厅负责发行，还本付息资金来源于储备用地供地收入，债务风险能够锁定在项目内。项目实施过程中将按照市场规则向债券投资者进行详细的项目信息披露，保障投资者权益，更好地发挥专项债券对地方稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的支持作用。

在风险可控的前提下，按照依法依规适度举债、保障重点领域合理融资需求的原则。本次计划申请2019年西藏自治区拉萨市政府土地储备专项债券，分别为：拉萨市百淀片区，蔡公堂乡318国道以南、308团以东，百淀小学以西，5777亩拟储备用地（以下简称“项目一”）；拉萨市北城片区，夺底乡北环线以北3454亩拟储备用地（以下简称“项目二”）；拉萨市纳金片区，纳金乡嘎巴村约4933亩（以下简称“项目三”），当巴飞地（北邻团结村，东嘎东路以东）约300亩（以下简称“项目四”），堆龙区柳东路以西，109国道以南约300亩，拟储备用地（以下简称“项目五”）。融资金额详见下表：

表 一  2019年西藏自治区拉萨市政府土地储备专项债券发行一览表

| -- | 发行债券金额(亿) | 年期(年) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目一 | 0.5 | 5 | 去年已开展项目 |
| 项目二 | 0.5 | 5 | 去年已开展项目 |
| 项目三 | 0.4 | 5 |  |
| 项目四 | 0.1 | 3 |  |
| 项目五 | 1.5 | 5 |  |
| 合 计 | 3 | - | - |

三、项目背景

西藏自治区人民政府拟通过发行地方政府债券筹集土地储备资金。

根据《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）、《关于<试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种>的通知》（财预〔2017〕89号）、《关于印发<地方政府土地储备专项债券管理办法（试行）>的通知》(财预〔2017〕62号)、《关于印发<西藏自治区国有土地使用权出让收支管理办法>的通知》（藏财建字〔2007〕78号）的相关要求，需编制《2019年西藏自治区拉萨市土地储备专项债券实施方案》，目的是测算分析该项目的资金需求与可出让地块收益间的资金平衡状况，为政府发行土地储备专项债券，审批资金平衡方案提供依据。

四、运作模式

该项目土地储备主要用于城市发展基础设施用地，兼顾精准扶贫等用地需求，本项目以发行土地储备专项债券获得的资金进行土地储备投资，以储备土地中能够出让的土地出让收益进行土地储备专项债券的还本付息。

五、编制依据

（一）国务院及各部委颁布的相关文件

1、《中华人民共和国预算法》；

2、《中华人民共和国土地管理法》；

3、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）；

4、《关于印发<地方政府债券公开承销发行业务规程>的通知》（财库〔2019〕68号）；

5、《关于印发<地方政府土地储备专项债券管理办法（试行）>的通知》(财预〔2017〕62号)；

6、《关于<试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种>的通知》（财预〔2017〕89号）；

7、《关于印发<地方政府专项债务预算管理办法>的通知》（财预[2016]155号）；

8、《关于做好地方政府专项债券发行工作的意见》（财库〔2019〕72号）；

9、《关于印发《土地储备资金财务管理办法》的通知》（财综〔2019〕8号）；

10《土地利用现状分类》（GBT 21010-2017）；

11、《国有土地上房屋征收与补偿条例》（中华人民共和国国务院令第590号）；

12、《关于<从土地出让收益中计提教育资金有关事项>的通知》（财综〔2011〕62号）；

13、《关于<中央财政统筹部分从土地出让收益中计提农田水利建设资金有关问题>的通知》（财综〔2012〕43号）

14、《用于农业土地开发的土地出让金收入管理办法》(财综〔2004〕49号)。

15、财政部《关于做好2018年地方政府债券发行工作的意见》（财库2018年61号）。

（二）地方人民政府、部门颁布的相关文件及提供的资料

1、《关于印发<西藏自治区国有土地使用权出让收支管理办法>的通知》（藏财建字〔2007〕78号）；

2、《关于<加强从土地出让收益中计提教育资金征收管理>的通知》（藏财综字〔2014〕10号）；

3、《关于<从土地出让收益中计提农田水利建设资金有关事项>的通知》（藏财综字〔2012〕23号）；

4、《关于<加强从土地出让收益中计提农田水利建设资金征收管理>的通知》（藏财综字〔2014〕11号）；

5、《关于<下达2019年新增地方政府债务限额>的通知》；

6、《关于呈报<拉萨市近期土地储备计划>的请示》（拉国土资〔2016〕808号）。、

7、西藏财政厅《西藏自治区财政厅关于下达部分2019年新增地方政府债务限额的通知》（藏财预2018年304号）、

8、西藏财政厅《西藏自治区财政厅关于做好2019年地方政府专项债券发行前期准备工作的紧急通知》（藏财预2019年35号）

六、项目结论

通过测算本项目土地储备成本、土地出让收入和土地出让收益中应缴纳的费用，计算得出可用作资金平衡的土地出让净收益金额；通过财务分析对比，本项目土地储备发行的专项债券可通过土地出让收益还本付息，还本付息资金有充分保障。

第二章  储备用地利用现状及储备计划

一、储备用地利用现状

（一）储备用地范围

根据拉萨市国土资源局《关于呈报（2017年土地储备计划）的请示》（拉国土资〔2016〕808号）、拉萨市人民政府对请示的批复（拉政〔2017〕23号）及西藏自治区财政厅经财政部批准，获得发行3亿土地储备专项债券的额度，对应的储备用地范围为：拉萨市百淀片区，蔡公堂乡318国道以南、308团以东，百淀小学以西，5777亩拟储备用地；拉萨市北城片区，夺底乡北环线以北3454亩拟储备用地；拉萨市纳金片区，纳金乡嘎巴村约4933亩，当巴飞地（北邻团结村，东嘎东路以西）约300亩，堆龙区乃琼片区，柳东路以西，109国道以南约300亩。

具体见附图一、二：储备用地范围示意图、储备用地位置示意图

（二）储备用地现状

拉萨市国土资源局对储备地块的用地性质、地上建筑物状况进行了初步摸底调查，具体情况如下：

1、百淀片区--蔡公堂乡、308团以东区域范围内性质多为建设用地，少量农用地，地上约有建筑物3000多栋，建筑面积约为550000平方米，多为无证房屋，包括少量企业。

2、北城片区--夺底乡北环线以北区域范围内性质多为建设用地，少量农用地，地上约有建筑物1300多栋，建筑面积约为240000平方米，多为无证房屋，包括少量企业。

3.纳金片区范围内用地性质主要为空地，少量建设用地。

4.当巴飞地范围内性质多为建设用地，少量农用地，地上约有建筑物800多栋，建筑面积约151200平方米，多为无证房屋，包括少量企业。

5、羊达乡片区、乃琼片区范围内用地性质主要为空地，少量建设用地。

二、储备计划

本次土地储备专项债券对应项目为百淀片区、北城片区（城关区夺底沟区域）、拉萨市纳金片区，纳金乡嘎巴村、当巴飞地（北邻团结村，东嘎东路以西）、堆龙区乃琼片区，柳东路以西，109国道以南。拉萨市政府根据2019年西藏自治区拉萨市土地储备专项债券额度，采取分批储备、开发的模式。根据土地储备专项债券额度，确定本项目范围内拟征收土地储备计划如下：

表 二  项目范围内拟征收土地储备计划一览表

| 名 称 |  | 总面积(亩) | 已经确定意向出让面积(亩) | 项目范围内拟储备面积(亩) | 征地年份 | 开发年份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拉萨市百淀片区蔡公堂乡、308团以东 | 区域一 | 3487 | 0 | 99.11（合66071.43㎡) | 2019 | 2019 |
|  | 区域二 | 585 | 0 | 0 | - | - |
|  | 区域三 | 1705 | 0 | 0 | - | - |
| 拉萨市北城片区夺底乡北环线以北 | 区域一 | 2753 | 0 | 99.11（合66071.43㎡) | 2019 | 2019 |
|  | 区域二 | 700.8 | 0 | 0 | - | - |
| 纳金片区，纳金乡嘎巴村 |  | 4933 | 0 | 92.5（合61666.67㎡) | 2019 | 2019 |
| 当巴飞地 |  | 300 |  | 19.82（合13214.29㎡) | 2019 | 2019 |
| 拉萨市羊达乡、乃琼片区 | - | 300 | 0 | 300（合200010㎡) | 2019 | 2020 |
| 合计 |  | 1476.8 | 0 | 610.54（合407029㎡) |  |  |

第三章  储备用地供应计划及规划指标

一、储备用地供应计划

根据《关于呈报<拉萨市近期土地储备计划>的请示》（拉国土资〔2019〕808号）中确定的各区域可出让面积比例，根据土地储备计划确定的土地储备面积，需要时间及一级土地开发所需时间安排确定土地供应计划如下：

表 三  项目范围内拟征收土地供应计划一览表

| 名 称 |  | 总面积(亩) | 拟储备面积(亩) | 可供应面积比例 | 项目范围内拟供应面积(㎡) | 供应年份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拉萨市百淀片区蔡公堂乡、308团以东 | 区域一 | 3487 | 99.11（合66071.43㎡) | 68.08% | 44981.42 | 2019 |
|  | 区域二 | 585 | 0 |  |  |  |
|  | 区域三 | 1705 | 0 |  |  |  |
| 拉萨市北城片区夺底乡北环线以北 | 区域一 | 2753 | 99.11（合66071㎡) | 73.47% | 48542.68 | 2019 |
|  | 区域二 | 700.8 | 0 |  |  |  |
| 城关区当巴飞地 |  | 300 | 19.82（合13214㎡) | 68% | 8996.28 | 2019 |
| 拉萨纳金片区 |  | 3453 | 92.5（合61667㎡) | 73.47% | 45306.49 | 2019 |
| 拉萨市羊达乡、乃琼片区 | - | 300 | 300（合200010㎡) | 70% | 140007 | 2020，2021 |
| 合计 |  | 14672.8 | 1799.86（合1199910㎡) |  | 285388 |  |

二、储备用地规划条件

根据《关于呈报<拉萨市近期土地储备计划>的请示》（拉国土资〔2019〕808号）中确定的各规划用地性质比例，确定出让面积。其各规划用地性质的容积率依据拉萨市城市控制性规划确定的最高容积率确定。

项目拟供应土地规划条件如下：

表 四  拉萨市百淀片区蔡公堂乡、308团以东拟供应用地规划条件(项目一)

| 项目 | 征地面积 | 出让比例 | 出让面积(㎡) | 土地用途 | 规划容积率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拉萨市百淀片区蔡公堂乡、308团以东 | 99.11亩 （66071.43㎡) | 1.85% | 1222.32 | 商服用地 | 3.5 |
|  |  | 28.07% | 18546.25 | 住宅用地 | 1.5 |
|  |  | 7.79% | 5146.96 | 商住用地 | 1.9 |
|  |  | 22.10% | 14601.79 | 商住用地(远景用地) | 1.9 |
|  |  | 6.29% | 4155.89 | 公共服务与公共管理设施 | - |
|  |  | 1.98% | 1308.21 | 公共设施用地 | - |
| 小计 |  | 68.08% | 407033.82 | - | - |

表 五  拉萨市北城片区夺底乡北环线以北拟供应用地规划条件(项目二)

| 项目 | 征地面积 | 出让比例 | 出让面积(㎡) | 土地用途 | 规划容积率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拉萨市北城片区夺底乡北环线以北 | 346.87亩 （合231250㎡) | 3.75% | 2477.68 | 商服用地 | 2.5 |
|  |  | 49.76% | 32877.14 | 住宅用地 | 1.8 |
|  |  | 10.83% | 7155.54 | 商住用地(已形成村庄) | 2.0 |
|  |  | 9.02% | 5959.64 | 公共服务与公共管理设施 | 0.0 |
|  |  | 0.11% | 72.68 | 公共设施用地 | 0.0 |
| 小计 |  | 73.47% | 48542.68 | - | - |
| 表 六 拉萨市纳金片区拟供应用地规划条件(项目三) |  |  |  |  |  |
| 项目 | 征地面积 | 出让比例 | 出让面积(㎡) | 土地用途 | 规划容积率 |
| 拉萨市北城片区夺底乡北环线以北 | 346.87亩 （合231250㎡) | 3.75% | 2477.68 | 商服用地 | 2.5 |
|  |  | 49.76% | 32877.14 | 住宅用地 | 1.8 |
|  |  | 10.83% | 7155.54 | 商住用地(已形成村庄) | 2.0 |
|  |  | 9.02% | 5959.64 | 公共服务与公共管理设施 | 0.0 |
|  |  | 0.11% | 72.68 | 公共设施用地 | 0.0 |
| 小计 |  | 73.47% | 48542.68 | - | - |

表 七 拉萨市城关区当巴飞地拟供应用地规划条件(项目四)

| 项目 | 征地面积 | 出让比例 | 出让面积(㎡) | 土地用途 | 规划容积率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拉萨市当巴飞地 | 19.82亩 （13514.29㎡) | 1.85% | 244.46 | 商服用地 | 3.5 |
|  |  | 28.07% | 3709.25 | 住宅用地 | 1.5 |
|  |  | 7.79% | 1029.39 | 商住用地 | 1.9 |
|  |  | 22.10% | 2920.36 | 商住用地(远景用地) | 1.9 |
|  |  | 6.29% | 831.18 | 公共服务与公共管理设施 | - |
|  |  | 1.98% | 261.64 | 公共设施用地 | - |
| 小计 |  | 68.08% | 8996.28 | - | - |

表 八  拉萨市堆龙德庆区乃琼乡片区拟供应用地规划条件(项目五)

| 项目 | 征地面积 | 出让比例 | 出让面积(㎡) | 土地用途 | 规划容积率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拉萨市乃琼片区 | 300亩 （合200010㎡) | 70.00% | 140007 | 商住用地 | 2.0 |
| 小计 |  | 70.00% | 140007 | - | - |

第四章  投资估算和资金筹措

一、投资估算

根据本项目的运作模式，其投资来源于发行的土地储备专项债券金额，故其总投资为30000万元，其中项目一、二、三、四、五总投资额分别为5000.00万元、5000万元、4000万元、1000万元、15000万元。其投资主要用于土地征地、土地一级开发及发行债券财务成本及债券利息。

二、土地储备成本测算

（一）成本测算依据

1、《国有土地上房屋征收与补偿条例》（国务院令第590号）；

2、《拉萨市人民政府批复<关于拉萨市城市规划区征地补偿标准的批复>》（拉政复[2012]72号）；

3、《拉萨市人民政府<拉萨市人民政府关于环城路项目(堆龙段、西环段、柳梧段)征地拆迁补偿安置政策的批复>》（拉政函[2016]69号）；

4、《拉萨市堆龙德庆区人民政府文件<堆龙德庆区关于调整全区土地征收补偿标准的通知>》（堆政发[2016]103号）；

5、《拉萨市人民政府<拉萨市人民政府关于近期土地储备计划的批复>》（拉政函[2107]23号）。

（二）成本测算

土地储备成本主要包括征地成本费用、土地一级开发成本、融资成本组成。

1、征地成本

征地成本主要是指征地过程中对地上房屋建筑物、构筑物、地上附属物的补偿及装饰装修补偿费；居民的安置补助费及各项补助奖励、厂矿企业的停产停业损失补偿等及土地储备前期费用。

土地储备前期费用，主要是指征收阶段拟将发生的可研等前期咨询费、土地一级开发实施方案编制费、房屋征收实施方案编制费、房屋测量费、勘测定界费、房屋评估费、市政规划方案设计费等相关费用。

2、一级开发成本

一级开发主要是指场地通平的建设费，是指为了让储备用地达到出让所需的“通平”标准，进行给水、排水、通电、通路、通讯等工程和场地平整的建设所需要的费用。

3、财务成本

本项目资金来源为以往其他土地储备净收益，还款来源为本期土地储备专项债券，其财务费用包括发行债券利息、手续费等。

经测算，本项目土地储备成本为：

表 九  各项目土地储备成本一览表

| 项 目 | 征地成本 | 开发成本 | 财务成本 | 财务费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目一 | 3303.57 | 1321.43 | 937.50 | 5.25 |
| 项目二 | 3303.57 | 1321.43 | 937.50 | 5.25 |
| 项目三 | 2466.67 | 1233.33 | 750.00 | 4.20 |
| 项目四 | 660.71 | 264.29 | 112.50 | 1.05 |
| 项目五 | 8000.40 | 4000.20 | 2812.50 | 15.72 |
| 合 计 | 17734.92 | 8140.68 | 5550.00 | 31.47 |

三、资金筹措

本次项目投资资金来源均为2019年西藏自治区拉萨市土地储备专项债券发行融资金额，各项目融资金额详见《表 一  2019年西藏自治区拉萨市政府土地储备专项债券发行一览表》。

第五章  投资收益

本项目投资收益来源为供地后土地出让金纯收益，即土地出让金收入扣减出让收益分配后净收益。

一、影响地价的因素说明

（一）拉萨市经济发展状况与土地市场状况

1、城市社会经济发展状况

（1）各项经济指标

2017年，全市完成地区生产总值4783亿元，增长11%；全社会固定资产投资652亿元，增长12%；社会消费品零售总额260亿元，增长13%；财政收入141.6亿，增长31.7%。其中，一般公共预算收入89.6亿元，增长25.9%；城镇居民人均可支配收入32321元，增长10%；农村居民人均可支配收入13108元，增长14.5%；居民消费品价格涨幅控制在1.6%；城镇登记失业率控制在2.2%以内。

（2）财政收入与支出状况

①收入状况

2017年上半年，拉萨市财政收入完成64.7亿元，比上年同期增加22.71亿元，增长54.07%，完成年初预算的60%，完成全年奋斗目标的48%。其中：一般公共预算收入完成44.20 亿元，比上年同期增加11.03亿元，增长33.27%，完成年初预算的56%、完成全年奋斗目标的53%；政府性基金预算收入完成20.50亿元，比上年同期增加11.67亿元，增长1.32倍，完成年初预算的72%、完成奋斗目标的40%。

②支出状况

2017年上半年，拉萨市财政支出完成140.53亿元，比上年同期增加29.72亿元，增长26.82%。其中：一般公共预算支出完成121.43亿元，比上年同期增加15.24亿元，增长14.36%，完成年初预算的55.45%，超支出进度5.45个百分点；政府性基金支出完成19.1亿元，比上年同期增加14.48亿元，增长3.13倍，完成年初预算的57.47%。

（3）国有企业经营状况

2017年拉萨市国有企业资产总额达到660亿元，完成营业收入64.8亿元，实现利润总额59亿元，上缴税费5亿元，提供就业岗位5万个。支持和鼓励非公经济发展壮大，非公企业达1.77万家，注册资金2779亿元。

（4）社会储蓄

①社会储蓄水平

2019年1月，全区金融机构（本外币）各项存款余额较上月基本持平、贷款余额持续稳定增长。

截至2019年1月末，西藏金融机构（本外币）各项存款余额为4978.56亿元，比年初增加19.5亿元，增长0.39%。住户存款本月余额为908.95亿元，比年初增加21.97亿元，增长2.48%；非金融企业存款余额为1478.81亿元，比年初增加35.63亿元，增长2.47%；广义政府存款余额为2575.63亿元，比年初减少39.22亿元，下降1.50%；非银行业金融机构存款余额为14.48亿元，比年初增加1.00亿元，增长7.44%。

截至2019年1月末，西藏金融机构（本外币）各项贷款余额为4263.95亿元，比年初增加220.36亿元，增长5.45%；住户贷款本月余额为506.73亿元，比年初增加21.46亿元，增长4.42%；非金融企业及机关团体贷款余额为3757.21亿元，比年初增加198.9亿元，增长5.59%。

②银行利率

继2017年8月25日央行同时降息降准后，10月23日，央行又一次宣布决定下调存贷款基准利率，并进一步推进利率市场化改革，这是央行今年第五次降息和降准。西藏自治区各金融机构人民币存贷款基准利率24日起同步下调。各档次贷款利率均下调0.25个百分点。接到《中国人民银行关于下调金融机构人民币贷款和存款基准利率并进一步推进利率市场化改革的通知》后，人行拉萨中心支行按照西藏自治区实际，相应调整西藏金融机构人民币存贷款基准利率。各档次贷款利率调整具体为：一年期贷款利率由现行的2.6%下调至2.35%，下调0.25个百分点；一至五年(含五年)贷款利率由现行的3.00%下调至2.75%；五年以上贷款利率由原来的3.15%下调至2.90%，均下调0.25%。西藏扶贫贴息贷款利率保持不变，仍为现行的1.08%，其他各项优惠贷款利率按全国统一标准执行，其中民族贸易和民族特需商品生产贷款利率为1.47%。一年期存款利率下调0.25个百分点我区金融机构存款基准利率执行全国统一规定，本次同步下调。其中，一年期存款利率由现行的1.75%下调至1.5%，下调0.25个百分点；其他各档次存款利率相应调整。活期存款利率保持不变。住房公积金贷款利率保持不变今起，西藏自治区辖区个人住房公积金存贷款利率也同步下调。其中，当年归集的个人住房公积金存款利率维持0.35%不变；上年结转的个人住房公积金存款利率由现行的1.35%下调至1.11%，下调0.25个百分点。个人住房公积金贷款利率保持不变。五年以下(含五年)贷款利率仍保持1.76%；五年以上仍保持2.08%。

（5）2019年经济发展目标

2019年，经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长10%，全社会固定资产投资增长16%，一般公共预算收入增长10%，社会消费品零售总额增长13%，城镇居民人均可支配收入增长10%，农村居民人均可支配收入增长14%。

2、土地利用状况

（1）城市发展规划

根据《拉萨市城市总体规划(2009-2020)》，拉萨市城市发展规划归纳为“东延西扩南跨，一城两岸三区”，“东延西扩南跨”，是指贯彻实施“东延西扩、跨河发展”，的城市空间发展战略，分别在主城东侧、西侧、南侧建设东城新区、东嘎新区和柳梧新区，疏散旧城功能。“一城”，指拉萨河以北、藏热路与流沙河之间的主城(城关区)，包含中心片区、北城片区和拉鲁湿地保护区；“两岸”指中心城区以拉萨河为轴带，沿河发展；“三区”，指藏热路以东的东城新区、拉萨河以南的柳梧新区和流沙河以西的东嘎新区。

城关区主要分为四个部分：

①中心城区

中心城区东至藏热路、南至拉萨河、西至鲁定南路、北至当热路，规划建设用地规模14. 5平方公里，规划人口10至12万人。以古城旅游、综合服务、文化娱乐、居住等功能为主的综合片区。

②东城新区(东城)

东城新区西至藏热路、南至拉萨河、东北至山体，规划建设用地规模8.5平方公里，规划人口5至6万人。以市级行政办公、文化、会展、教育、居住功能为主的综合性新区。

③西城片区(西城)

西城片区(西城)东至鲁定南路、南至拉萨河、西至流沙河、北至山体，规划建设用地规模9. 1平方公里，规划人口4至5万人。以特殊用地为主，兼有行政办公、体育中心、生活配套的功能区。

④北城片区(北郊)

北城片区(北郊)东至藏热路、南至当热路、西至曲米路、北至山体，规划建设用地规模9.6平方公里，规划人口5-6万人。兼有旅游、休闲、体育、教育等功能的居住片区。目前主要为藏族聚居地。

（2）土地出让状况

拉萨市从2014年到2019年共出让土地5418.33亩，具体明细如下：

表 十  2014年至2019年土地出让一览表

| 序号 | 土地使用权人 | 具体位置 | 用地面积 | 供地方式 | 批准用途 | 土地出让金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西藏拉姆拉措旅游公司 | 东慈松堂路以北，曲米路以东 | 13.69 | 挂牌 | 居住 | 3648800 |
| 2 | 西藏圣洁燃料销售有限公司 | 柳梧新区东环路以东（民航物流东侧），铅山防洪区以外，柳梧交警大队东北角 | 10 | 挂牌 | 商业 | 3070000 |
| 3 | 柳梧新区城市建设投资经营有限公司 | 柳梧大道以西、察古大道以东(C-05-02) | 15 | 挂牌 | 商业游乐用地 | 11000000 |
| 4 |  | 柳梧大道以西、察古大道以东(C-05-04) | 22.75 | 挂牌 | 商业 | 16680400 |
| 5 |  | 北京大道以东、团结大街以南（C-02-02） | 46.16 | 挂牌 | 商业金融用地 | 33849200 |
| 6 |  | 柳梧大道以西（C-12-01） | 57.16 | 挂牌 | 商业 | 29270400 |
| 7 | 拉萨和美布达拉旅游文化公司 | 宝瓶路以东、CT03-53 | 45.9 | 挂牌 | 娱 乐 | 734400 |
|  |  |  |  | 挂牌 | 用 地 |  |
| 8 |  | 云天路以南、文成大道以西，CT04-29（部分） | 15 | 挂牌 | 商业设施用地 | 2400000 |
| 9 |  | 云天路以南、文成大道以西 | 7.84 | 挂牌 | 商业设施用地 | 1254720 |
| 10 |  | 宝瓶路以西，云天路以南、文成大道以东 | 21.35 | 挂牌 | 商业设施用地 | 3417120 |
| 11 |  | 宝瓶路以东、CT03-53（部分） | 7.18 | 挂牌 | 娱乐 | 1148880 |
| 12 |  | 宝瓶路以东 | 6.79 | 挂牌 | 商业设施用地 | 1087440 |
| 13 |  | 宝瓶路以西，云天路以北、文成大道以东 | 55.98 | 挂牌 | 康体 | 8957520 |
| 14 |  | 宝瓶路以东 | 109.5 | 挂牌 | 娱乐 | 17520960 |
| 15 |  | 宝瓶路以南、文成大道以东 | 20.4 | 挂牌 | 商业设施用地 | 3264000 |
| 16 | 拉萨金领房地产开发有限公司 | 位于察古大道以西、北京大道以东、奥体大街以南地块（C-02-09(08)） | 70.66 | 挂牌 | 居住 | 36744000 |
| 17 | 西藏噶吉林房地产公司 | 慈松堂路以北、娘热路以西、曲米路以东 | 22.31 | 挂牌 | 居住 | 7880570 |
| 18 | 柳梧城投公司摘牌 | 柳梧新区金山南路以东、银山南路以西、民安街以北 | 24.49 | 挂牌 | 商住混合 | 13061200 |
| 19 | 拉萨城投公司摘牌 | 娘热路北段以北、色拉北路以南 | 27.15 | 挂牌 | 居住 | 5972340 |
| 20 | 拉萨城投公司 | 夺底路以西、规划支路以南 | 12.36 | 挂牌 | 商业 | 26047880 |
| 21 | 拉萨城投公司 | 林聚路以东、规划支路以北 | 15.08 | 挂牌 | 旅游休闲 | 68253150 |
| 22 | 西藏天鼎投资公司 | 西藏文化旅游创意园区（宝瓶路以东CT03-50） | 20.93 | 挂牌 | 商业 | 14651700 |
| 23 | 西藏天鼎投资公司 | 西藏文化旅游创意园区（文成大道以东、宝瓶路以西CT03-43） | 19.57 | 挂牌 | 娱乐 | 1367250 |
| 24 | 西藏天鼎投资公司 | 文化创意园区（文成大道以东、宝瓶路以西CT03-41） | 10.1 | 挂牌 | 商业 | 7064400 |
| 25 | 重庆富桥保健浴足 | 西藏文化旅游创意园区(文成大道以东、宝瓶路以西CT03-52) | 3.05 | 挂牌 | 商业 | 2130450 |
| 26 | 拉萨城投公司 | 劳动路以北 | 9.7 | 挂牌 | 居住 | 4398920 |
| 27 | 拉萨市维利斯民俗文化传媒服务有限责任公司 | 位于西藏文化旅游创意园区（文成大道以东、宝瓶路以西CT03--44） | 4.5 | 挂牌 | 商业 | 3150000 |
| 28 | 西藏自治区新华书店 | 察古大道以东、新村南路以南、纬四路以西、北京大道以北 | 18.44 | 挂牌 | 商业用地 | 12536820 |
| 29 | 柳梧新区城投集团公司 | 高新区栖慧大道以东，栖创路以南，柳南大道以西、柳创路以北 | 101.93 | 挂牌 | 工业用地 | 15628730 |
| 30 | 西藏洛卓沃龙文化产业有限公司 | 西藏文化旅游创意园区林卡路以东、云天路以南 | 24.19 | 挂牌 | 商业（旅游文化设施）用地 | 16931250 |
| 31 | 西藏红花投资有限公司 | 西藏文化旅游创意园区妙光大道以西、牧园路以南 | 10 | 挂牌 | 商业设施用地 | 7200360 |
| 32 | 西藏康洛玛幼少儿文化艺术活动中心有限公司 | 西藏文化旅游创意园区妙光大道以东、林卡路以西 | 10 | 挂牌 | 商业设施用地 | 6600330 |
| 33 | 西藏奥尔特美地投资有限公司 | 西藏文化旅游创意园区花园路以东，慧谷大道以西，静思路以南 | 97.51 | 挂牌 | 旅游休闲用地（商业和住宅） | 68257000 |
| 34 | 西藏朗赛经贸有限责任公司 | 城关区夺底路以西 | 10.67 | 挂牌 | 商业用地 | 4195490 |
| 35 | 拉萨城投公司 | 劳动路以北、东三路以西 | 10.42 | 挂牌 | 居住 | 4723960 |
| 36 | 西藏启迈太阳能热电公司 | 柳梧新区海湾路（1-7）路以西（C-09-01） | 60.958 | 挂牌 | 工业 | 26821740 |
| 37 | 西藏三江源环保有限公司 | 纳金路以北、热嘎曲果路以西 | 4 | 挂牌 | 商业 | 3957000 |
| 38 | 西藏宏盛房地产开发有限公司 | 城关区北绕城路以西，西二路以东，加荣路以北 | 42.8 | 挂牌 | 住宅 | 25703100 |
| 39 | 中国移动西藏有限公司 | 高新区柳创路以南，栖慧大道以东（G-02-49） | 63.05 | 挂牌 | 工业 | 4623960 |
| 40 | 西藏宁算信息科技有限公司 | 高新区通慧路以西，栖琼路以北，藏创大道以东(G-03-03) | 108.67 | 挂牌 | 工业 | 7969280 |
| 41 | 西藏宁算信息科技有限公司 | 高新区栖慧大道以东，柳南大道以西，云慧路以北、南外环快速路以南(G-04-02) | 174.42 | 挂牌 | 工业 | 12790580 |
| 42 | 拉萨京藏交流有限责任公司 | 城关区东三路以东，学府路以南，区教育厅北侧 | 81.3 | 挂牌 | 商住 | 69918000 |
| 43 | 西藏香雪投资有限公司 | 位于纳金路以北，热嘎曲国路以东 | 33.49 | 挂牌 | 居住 | 28463177 |
| 44 | 西藏香雪投资有限公司 | 纳金路以南，江冲路以东 | 1.81 | 挂牌 | 商业 | 1812000 |
| 45 | 甘南州阿尼格拉文化旅游发展有限公司 | 纳金路以北，热嘎曲果路以西 | 8.4 | 挂牌 | 商业 | 8400000 |
| 46 | 甘南办事处 | 纳金路以北，热嘎曲果路以西 | 11.74 | 划拨 | 行政办公 | 7631000 |
| 47 | 天祝福瑞房地产开发有限公司西藏分公司 | 纳金路以北，热嘎曲果路以西，团结路以南 | 10 | 挂牌 | 居住 | 8502975 |
| 48 | 天祝藏族自治县驻西藏办事处 | 纳金路以北，热嘎曲果路以西，团结路以南 | 10.1 | 划拨 | 行政办公 | 6565000 |
| 49 | 城关区商务局 | 贡布堂路以南、西三路以西 | 4.6 | 划拨 | 行政办公 | 299000 |
| 50 | 拉萨市交通局公交总公司 | 贡布堂路以南、西三路以东 | 20 | 划拨 | 行政办公用地 | 13000000 |
| 51 | 塔玛村就业用地 | 藏大路以南、西二路以东 | 58 | 协议出让 | 居住 |  |
| 52 | 自治区广电局 | 学府路以南、东二路以东 | 56.59 | 划拨 | 行政办公用地 |  |
| 53 | 自治区广电局 | 学府路以北、东三路以西 | 17.6 | 划拨 | 行政办公用地 |  |
| 54 | 自治区广播电影电视中心 | 学府路以北、东三路以西 | 130 | 划拨 | 行政办公用地 |  |
| 55 | 自治区广电局 | 东二路以东、江苏大道以南 | 45 | 划拨 | 行政办公用地 |  |
| 85 | 西藏宏发房地产开发有限公司 | 纳金路以南，江冲路以东 | 5 | 挂牌 | 居住 | 4000800 |
| 55 |  | 劳动路以以北、江冲路以西 | 19.11 | 挂牌 | 居住 | 15286800 |
| 56 | 西藏林升森工有限责任公司 | 城关区北绕城路以北，藏热北路以西 | 82.52 | 挂牌 | 居住 | 57769950 |
| 57 | 拉萨城投公司 | 城关区夺底路以西，环城路（北段）以南 | 41.41 | 挂牌 | 居住用地 | 81738392 |
| 58 |  | 城关区藏热北路以西，城关区建筑总公司以北 | 27.54 | 挂牌 | 居住 | 20178739 |
| 59 |  | 拉萨顿珠金融产业园发展路以南，金融路以西，格桑路以北 | 8.85 | 挂牌 | 商业 | 16517200 |
| 60 |  | 拉萨顿珠金融产业园创业路以南，发展路以西，格桑路以东 | 42.93 | 挂牌 | 商务 | 94455900 |
| 61 |  | 拉萨顿珠金融产业园发展路以南，金融路以西，格桑路以北 | 35.88 | 挂牌 | 商务 | 78945900 |
| 62 |  | 拉萨顿珠金融产业园望寺路以东，格桑路以南 | 11.04 | 挂牌 | 商务 | 9420800 |
| 63 |  | 拉萨顿珠金融产业园格桑路以南，观山路以东 | 51.69 | 挂牌 | 商务 | 56514400 |
| 64 |  | 拉萨顿珠金融产业园格桑路以南，观山路以东，望寺路以西 | 43.23 | 挂牌 | 商务 | 91650780 |
| 65 |  | 拉萨顿珠金融产业园观山路与望寺路交接口东南侧 | 15.12 | 挂牌 | 商务 | 12904960 |
| 66 |  | 拉萨顿珠金融产业园金融路以东，创业路以南，腾飞路以西 | 28.31 | 挂牌 | 商务 | 64535400 |
| 67 |  | 拉萨顿珠金融产业园格桑路以北，腾飞路以南，金融路以东 | 33.65 | 挂牌 | 商务 | 74173416 |
| 68 |  | 拉萨顿珠金融产业园格桑路以西，创业路以南，腾飞路以东 | 24 | 挂牌 | 商务 | 53267329 |
| 69 |  | 拉萨顿珠金融产业园创业路以南，腾飞路以北，金融路以东 | 10.8 | 挂牌 | 商务 | 20318400 |
| 70 |  | 拉萨顿珠金融产业园腾飞路以南，格桑路以北，金融路以东 | 9.51 | 挂牌 | 商务 | 17751258 |
| 71 |  | 拉萨顿珠金融产业园318国道以南，腾飞路以东 | 41.48 | 挂牌 | 商务 | 92188434 |
| 72 |  | 拉萨顿珠金融产业园318国道以南，格桑路以西 | 86.58 | 挂牌 | 居住 | 69090840 |
| 73 |  | 拉萨顿珠金融产业园奋进路以南，格桑路以东 | 45.74 | 挂牌 | 居住 | 36683079 |
| 74 |  | 拉萨顿珠金融产业园望寺路以西 | 18.9 | 挂牌 | 商务 | 21547710 |
| 75 |  | 拉萨顿珠金融产业园望寺路以东 | 14.38 | 挂牌 | 商务 | 12155048 |
| 76 |  | 拉萨顿珠金融产业园318国道以南，奋进路以北，腾飞路以西 | 34.8 | 挂牌 | 商务 | 77275869 |
| 77 | 拉萨市城市房地产开发有限公司 | 城关区东三路以东，学府路以北，会展路以西 | 29.38 | 挂牌 | 商业 | 91514522 |
| 78 | 拉萨京藏交流中心有限责任公司 | 城关区东三路以东，学府路以南，区教育厅北侧 | 12.99 | 挂牌 | 商住 | 28500060 |
| 79 | 西藏德桑林商贸有限公司 | 城关区藏热南路以东，滨河路以北，贡布堂路以南 | 4.15 | 挂牌 | 商务 | 8730159 |
| 80 | 西藏望天房地产开发有限公司 | 城关区藏热路以西，当热路以南 | 8.14 | 挂牌 | 居住 | 17236152 |
| 81 | 林芝市城市投资有限责任公司 | 教育城集贤路以南，丹墨路以东，书山路以北，百淀东路以西 | 25.17 | 挂牌 | 居住 | 42298388 |
| 82 | 西藏悟孜商贸有限公司 | 城关区纳金路以南，西三路以西 | 4.29 | 挂牌 | 二类居住 | 9094800 |
| 83 | 江苏金领投资管理有限公司（拍卖） | LSGT2017-15号地块位于城关区教育城书山路以南、百淀东路以西，建设用地面积为）。 | 48.95 | 拍卖 | 居住 | 58200000 |
| 84 | 西藏世邦偷投资有限责任公司（拍卖） | 位于城关区教育城书山路以南、丹墨路以东 | 69.84 | 拍卖 | 居住 | 82000000 |
| 85 | 中国石油拉萨分公司 | 城关区教育城百淀大道以北，丹圣路以西 | 4.5 | 挂牌 | 加油站 | 5960000 |
| 86 | 拉萨市城关区加措社区居民委员会 | 城关区罗布林卡北路以北，民族路以西，北京西路以南 | 27.2 | 挂牌 | 二类居住 | 63291150 |
| 87 | 西藏山南江南房地产有限责任公司 | 城关区教育城书山路以北，丹圣路以西 | 93.2 | 挂牌 | 居住 | 75001773 |
| 88 | 拉萨市城市房地产开发有限公司 | 城关区劳动路以北、东一支路以东、东三路以西 | 19.41 | 挂牌 | 居住 | 91568592 |
| 89 | 拉萨市城市房地产开发有限公司 | 城关区东二路以东，劳动路以南，江苏大道以北。 | 25.34 | 挂牌 | 商业 | 66159585 |

（二）房地产市场运行状况

2017年，拉萨市房地产销售面积超过100万平方米，为进一步贯彻落实中央促进房地产市场平稳健康发展以及供给结构性改革的各项举措和要求，积极落实地方调控的主体责任，实施分类施策、分类调控。1-5月份，全市房地产市场总体呈现平稳发展态势。

（1）房地产市场新建商品房情况

①批准销售情况

批准面积：2017年1-5月份，拉萨市商品房批准销售面积35.82万平方米。其中：住宅21.25万平方米、车位(车库)3.50万平方米、办公4.09万平方米、商业6.72万平方米、仓储0.23万平方米、其他0.03万平方米。

图 1  拉萨市2017年1-5月份商品房预售批准面积

批准套数：2017年1-5月份，全市累计批准商品房销售套数3656套。其中：住宅2010套、车位(车库)664套、办公124套、商业853套、其他5套。

图 2  拉萨市2017年1-5月份预售批准套数

②实际销售情况

实际销售面积：2017年1-5月份，全市商品房实际销售面积35.2万平方米。其中：住宅26.40万平方米、车位(车库)0.01万平方米、办公2.77万平方米、商业5.92万平方米、其他0.1万平方米。

图 3  拉萨市2017年1-5月份商品房实际销售面积

实际销售套数：2017年1-5月份，全市商品房累计销售3106套。其中：住宅2177套、车位(车库)2套、办公262套、商业661套、其他4套。

图 4  拉萨市2017年1-5月份商品房实际销售套数

实际销售金额：2017年1-5月份，实现销售20.14亿元。其中，住宅14.19亿元、车位(车库)0.003亿元、办公1.49亿元、商业4.39亿元、其他0.07亿元。

图 5  拉萨市2017年1-5月份商品房销售金额

实际销售价格：2017年5月份，全市房地产市场销售均价：住宅6668.94元/平方米、车位、车库3706.45元/平方米、办公5944.01元/平方米、商业13384.84元/平方米。

图 6  拉萨市2017年1-5月份商品房销售价格

（2）房地产市场二手房情况

①二手房交易面积：2017年1-5月，全市房地产市场累计二手房交易15.07万平方米。其中：住宅13.78万平方米、办公0.02万平方米、商业1.00万平方米、仓储0.27万平方米。

图 7  拉萨市2017年1-5月份二手房交易面积

②二手房成交套数：2017年1-5月份，全市房地产市场二手房累计成交1123套。其中，住宅1089套、办公4套、商业25套、仓储5套。

图 8  拉萨市2017年1-5月份二手房成交套数

③房地产市场商品房库存情况

库存面积：5月末，全市新建商品房待售面积176.06万平方米。其中：住宅86.66万平方米、车位（车库）31.40万平方米、办公9.92万平方米、商业48.08万平方米。

图 9  拉萨市2017年1-5月份新建商品房库存面积

库存数量：5月末，全市新建商品房库存数量24775套。其中：住宅6810套、车位(车库)7752套、办公1187套、商业9026套。

图 10  拉萨市2017年1-5月份新建商品房库存数量

（三）区域状况

本次拉萨市土地储备专项债券涉及五个片区，分别为北城片区夺底沟区域、百淀片区蔡公堂乡、堆龙德庆区，纳金片区，当巴飞地。

1、北城片区（含纳金片区）

（1）区位状况

北城片区(北郊)东至藏热路、南至当热路、西至曲米路、北至山体，规划建设用地规模9.6平方公里，规划人口5至6万人。兼有旅游、休闲、体育、教育等功能的居住片区。目前主要为藏族聚居地。

（2）经济发展状况

2016年度城关区落实的32个项目中，新建项目12个，续建项目20个，协议资金69.47亿元，实际到位资金25.74亿元，同比增长11%，完成市目标任务的111.9%。据统计，2016年，城关区新增注册小微企业8341家。

2016年前11月，城关区旅游局实现旅游总收入94.65亿元，共接待国内外游客1730余万人次。

该区域分布有拉萨来吧客栈、拉萨藏恋客栈、七天连锁酒店、如家快捷酒店、圣域大酒店、泰成饭店、西藏民族饭店、夺底路综合农贸市场等，生活配套设施完备度较好，商业繁华度较好。

（3）交通条件

影响区域交通条件的因素主要有道路通达度、对外交通便利度、公交便捷度。

道路通达度：区域内有夺底路、慈松塘路、色拉路、娘热路、扎基路、藏热路、当热路等，可通往拉萨市中心区，区域路网密集度较大，道路通达度较好。

对外交通便利度：区域距机场高速出口约14公里，距拉萨贡嘎机场约65公里，距拉萨火车站约13.5公里，距拉萨北郊客站约1.5公里，对外交通较便捷。

公交便捷度：待估宗地所在区域路网分布均匀，临交通型主干道或生活型次干道，通车顺畅，有7路、12路、14路、15路、22路、24路等公交车从估价对象附近经过，可通达城区其他区域，公交便捷度较优。

2、百淀片区

（1）区位状况

百淀区位于拉萨市蔡公堂乡，北临拉萨河，南靠318国道，百淀区为拉萨蔡公堂教育城，该片区规划建设集学前教育、义务教育、高中教育、职业教育、大学科研、师资培训、教师园丁苑等为一体的多功能城区，将形成比较完善的现代教育体系，并根据长期发展需要，配套相关商业与公共服务项目。拉萨教育城一期开工项目有拉萨市教育培训中心，拉萨市中等职业技术学校，拉萨教育城园丁苑，拉萨市示范性综合实践基地，北京市、江苏省分别援建的两所十二年一贯制学校、那曲第二高级中学等，其他建设项目也于2013年陆续开工。拉萨教育城的设计理念是围绕教育城周边的自然山水展开，以基本生态格局为基础，设计充分融合了民族元素、体现了西藏特点。

（2）商业发展状况

目前拉萨市城市东西向发展的格局将是拉萨市新的城市名片，周边商业配套也会日趋完善。

（3）交通条件

路网分布均匀，临交通型主干道或生活型次干道，区域内东西向道路主要有川藏公路（318国道），通车顺畅，有5、27路公交线路从待估宗地附近经过。

公交便捷度：有5、27路公交线路。

区内有拉萨阿里高级中学、拉萨市教师继续教育学校、拉萨市市委党校、拉萨北京实验中学、拉萨江苏实验中学、城关区海萨小学等学校和中国农业银行、蔡公堂乡政府等，区域内配套设施较为完善。

3、堆龙德庆区（含当巴飞地片区）

（1）区位状况

堆龙德庆区隶属西藏自治区拉萨市，位于西藏自治区首府拉萨市西部，地处西藏中南部，雅鲁藏布江中游，拉萨河与堆龙河两岸，面积为2704.25平方公里，总人口为5.22万人。距市中心约12公里，距贡嘎机场50公里，距正在建设中的拉萨火车站2公里，318国道穿过堆龙德庆区交通便利。

堆龙德庆区规划控制总面积为2704.25平方公里，地势西南低平均海拔4000米，西北部为堆龙河谷，有明显的高原河谷垂直气候特征，东南部属拉萨河谷地，地势平坦开阔。全区属高原温带半干旱季风候区，雨季降水集中，空气稀薄，太阳辐射强烈，气温低，日照时候长，无霜期短。年日照时数3000小时左右，年无霜期120天，年降水量440毫米。

（2）经济发展状况

2016年，堆龙德庆区全区地区生产总值完成26.62亿元，同比增长21.11%；全区财政收入达到11.63亿元，同比增长97.78%；全社会固定资产投资达到77.2亿元，同比增长33%；社会消费品零售总额达到9.76亿元，同比增长12%；工业增加值达到12.71亿元，同比增长20%；农村居民人均可支配收入达到13056.28元，同比增长17.12%。

二、储备用地地价测算

（一）估价依据

（1）《城镇土地估价规程》；

（2）《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》(中华人民共和国国土资源部令第39号)；

（3）《拉萨市土地交易管理办法》；

（4）《拉萨市土地储备管理办法》；

（二）估价方法

根据《城镇土地估价规程》（GB/T 18508－2014）规定，本次评估采用基准地价法、市场比较法、剩余法分别评估项目一、项目二、项目三、项目四、项目五储备用地在咨询时点的土地价值，在通过综合参考中国城市地价动态监测系统公开发布的拉萨市2014-2019年的地价指数并在此基础上通过电子表格（EXCEL）的建模功能来建立地价变化趋势模型预测地价指数，测算出储备用地在供地时点的土地价值。

三、投资收益

根据以上测算方法及储备用地供应计划及规划指标中的《表 三  项目范围内拟征收土地供应计划一览表》、表四、表五 、表六、表七、表八，项目投资收益如下：

表 十一  拉萨市百淀片区蔡公堂乡、308团以东供地收入一览表(项目一)

| 序号 | 出让面积(㎡) | 土地用途 | 规划容积率 | 供地单价(元/㎡) | 供地总价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1222.32 | 商服用地 | 3.5 | 3872 | 473.28 |
| 2 | 18546.25 | 住宅用地 | 1.5 | 1893 | 3510.81 |
| 3 | 5146.96 | 商住用地 | 1.9 | 2288 | 1177.62 |
| 4 | 14601.79 | 商住用地(远景用地) | 1.9 | 2288 | 3340.89 |
| 5 | 4155.89 | 公共服务与公共管理设施 | - | 1137 | 472.52 |
| 6 | 1308.21 | 公共设施用地 | - | 1137 | 14874 |
| 小计 | 44981.42 | - | - | - | 9123.86 |

表 十二 拉萨市北城片区夺底乡北环线以北供地收入一览表(项目二)

| 序号 |  | 出让面积(㎡) |  | 土地用途 |  | 规划容积率 |  | 供地单价(元/㎡) |  | 供地总价(万元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2477.68 |  | 商服用地 |  | 2.5 |  | 2046 |  | 506.93 |  |
| 2 |  | 32877.14 |  | 住宅用地 |  | 1.8 |  | 1436 |  | 4721.16 |  |
| 3 |  | 7155.54 |  | 商住用地(已形成村庄) |  | 2.0 |  | 1558 |  | 1114.83 |  |
| 4 |  | 5959.64 |  | 公共服务与公共管理设施 |  | - |  | 1137 |  | 677.61 |  |
| 5 |  | 7268 |  | 公共设施用地 |  | - |  | 1137 |  | 8.26 |  |
| 小计 |  | 48542.68 |  | - |  | - |  | - |  | 7028.79 |  |
| 序号 | 出让面积(㎡) |  | 土地用途 |  | 规划容积率 |  | 供地单价(元/㎡) |  | 供地总价(万元) |  |
| 表 十三 拉萨市城关区纳金片区供地收入一览表(项目三) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 出让面积 |  | 土地用途 |  | 规划容积率 |  | 供地单价(元/㎡) |  | 供地总价(万元) |  |
| 1 | 2312.50 |  | 商服用地 |  | 2.5 |  | 2046 |  | 473.14 |  |
| 2 | 30685.33 |  | 住宅用地 |  | 1.8 |  | 1436 |  | 4406.41 |  |
| 3 | 6678.50 |  | 商住用地 |  | 2.0 |  | 1558 |  | 1040.51 |  |
| 4 | 5562.33 |  | 公共服务与公共管理设施 |  |  |  | 1137 |  | 632.44 |  |
| 5 | 67.83 |  | 公共设施用地 |  |  |  | 1137 |  | 7.71 |  |
| 小计 | 45306.49 |  | - |  | - |  | - |  | 6560.21 |  |

表 十四 拉萨市城关区当巴飞地供地收入一览表(项目四)

| 序号 | 出让面积(㎡) | 土地用途 | 规划容积率 | 供地单价(元/㎡) | 供地总价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 244.46 | 商服用地 | 3.5 | 3872 | 94.65 |
| 2 | 3709.25 | 住宅用地 | 1.5 | 1893 | 702.16 |
| 3 | 1029.39 | 商住用地 | 1.9 | 2288 | 235.52 |
| 4 | 2920.36 | 商住用地(远景用地) | 1.9 | 2288 | 668.18 |
| 5 | 831.18 | 公共服务与公共管理设施 | - | 1173 | 9451 |
| 6 | 261.64 | 公共设施用地 | - | 1173 | 29.75 |
| 小计 | 8996.28 | - | - |  | 1824.77 |

表 十五  拉萨市乃琼片区供地收入一览表(项目三)

| 序号 | 出让面积(㎡) | 土地用途 | 规划容积率 | 供地单价(元/㎡) | 供地总价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 140007 | 商住用地 | 2.0 | 1568 | 21953.1 |
| 小计 |  | - | - | - | 21953.1 |

四、供地费用及收益分配

根据《西藏自治区国有土地使用权出让收支管理办法》（藏财建字〔2007〕78号）、《用于农业土地开发的土地出让金收入管理办法》(财综〔2004〕49号)、《关于从土地出让收益中计提农田水利建设资金有关事项的通知》（藏财综字〔2012〕23号）、《关于<加强从土地出让收益中计提教育资金征收管理>的通知》（藏财综字〔2014〕10号）文件精神。

（一）土地出让业务费

根据财政部关于颁发《国有土地使用权有偿出让收入管理暂行实施办法》的通知（财综字［1989］第94号），《西藏自治区国有土地使用权出让收支管理办法》（藏财建字〔2007〕78号），土地出让主管部门可以从其所获土地使用权出让收入中提取土地出让业务费，各地提取业务费的具体比例由财政部门核定，一般不超过出让收入的2％，如有特殊情况，可适当提高比例，但最高不得超过5％。结合拉萨市土地出让收入管理的实施办法，土地出让业务费按照土地出让收入的2%提取。

（二）农业土地开发资金

根据《用于农业土地开发的土地出让金收入管理办法》（财综[2004]49号），从2004年1月1日起，将部分土地出让金用于农业土地开发。土地出让金用于农业土地开发的比例，由各省、自治区、直辖市及计划单列市人民政府根据不同情况，按各市、县不低于土地出让平均纯收益的15％确定。从土地出让金划出的农业土地开发资金计算公式为：从土地出让金划出的农业土地开发资金=土地出让面积×土地出让平均纯收益征收标准（对应所在地征收等别）×各地规定的土地出让金用于农业土地开发的比例（不低于15%）。

根据文件，拉萨市土地出让平均纯收益(城关区41元/平方米、堆龙德庆15元/平方米)，对应土地出让平均纯收益标准为90元/㎡，则本项目：农业土地开发资金=土地出让面积×41（15）×15%。

（三）农田水利建设资金、教育资金、廉租住房保障资金

《关于从土地出让收益中计提农田水利建设资金有关事项的通知》（藏财综字〔2012〕23号）、《关于<加强从土地出让收益中计提教育资金征收管理>的通知》（藏财综字〔2014〕10号）文件精神，计提农田水利建设资金、教育资金、廉租住房保障资金；分别按照土地出让纯收益的15%、10%、10%计提，具体如下：

（土地出让价款-征地成本-开发成本-农业土地开发基金-土地出让业务费）×（15%、10%、10%）

（四）国有土地收益金

根据文件精神，按照10%比例计提国有土地收益金具体如下：

（土地出让价款-征地成本-开发成本--农业土地开发基金-土地出让业务费-教育基金）×10%

则各项目供地费用及收益分配如下：

表 十六  各项目供地费用及收益分配一览表

| 项目 | 基数 | 比例 | 项目一 金额(万元) | 项目二 金额(万元) | 项目三 金额(万元) | 项目四 金额(万元) | 项目五 金额(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地出让业务费 | 土地出让价款 | 2% | 182.48 | 140.58 | 131.20 | 36.49 | 439.06 |
| 农业土地开发基金 | 土地出让平均纯收益(城关区41元/平方米、堆龙德庆15元/平方米) | 15% | 27.67 | 29.85 | 27.86 | 5.53 | 31.50 |
| 农田水利建设基金 | 土地出让价款-征地成本-开发成本-农业土地开发基金-土地出让业务费 | 15% | 643.31 | 335 | 405.17 | 128.66 | 1422.29 |
| 城镇廉租住房保障金 | 土地出让价款-征地成本-开发成本-农业土地开发基金-农田水利建设基金 | 10% | 382.79 | 203.89 | 242.72 | 76.56 | 849.87 |
| 教育基金 | 土地出让价款-征地成本-开发成本--农业土地开发基金-土地出让业务费 | 10% | 428.87 | 223.34 | 270.12 | 85.78 | 948.19 |
| 国有土地收益金 | 土地出让价款-征地成本-开发成本--农业土地开发基金-土地出让业务费-教育基金 | 10% | 283.37 | 147.11 | 178.31 | 56.68 | 626.16 |
| 合计 |  |  | 1948.49 | 1079.77 | 1255.38 | 389.70 | 4317.07 |

第六章  财务评价

一、财务评价基础数据与参数选取

（一）财务价格

项目财务评价对未来的效益和费用进行分析时所采用的价格是预测价格。由于项目未来的运营收入和成本费用支出等会受到政策的调控，故在整个储备供应内都使用预测的价格。

（二）利率

根据本项目的融资来源为专项债券，利率为固定值，1-5年期为3.75%。

（三）项目计算期选取

项目征地期限为1年（2019年1月-2019年12月）；

项目一级开发期限1年（2020年1月-2020年12月）。

项目土地供应期限为1-2年（2021年1月-2022年12月）。

（四）财务基准收益率（ic）设定

根据国家此类项目建设标准和同类项目的情况，财务基准收益率（ic）设定为8%。

二、财务指标

一般项目经济评价指标包括静态指标和动态指标，静态指标主要包括成本利润率、销售利润率、投资利润率、静态投资回收期，动态指标主要包括财务内部收益率、财务净现值、动态投资回收期；本次结合项目的具体情况，我们选择成本利润率、静态投资回收期、财务内部收益率、财务净现值四个指标进行评价分析。

（一）现金流量分析

依据上述收入与成本费用的估算，项目整体投资现金流量情况如下：

各项目现金流量如下：

项目一：土地出让净收益为7175.37万元，土地储备整理成本为5567.75万元，通过对比资金盈余1607.62万元。

项目二：土地出让净收益为5949.02万元，土地储备整理成本为5567.75万元。通过对比资金盈余381.27万元。

项目三：土地出让净收益为5304.83万元，土地储备整理成本为4454.20万元。通过对比资金盈余850.63万元。

项目四：土地出让净收益为1435.07万元，土地储备整理成本为1038.55万元。通过对比资金盈余396.52万元。

项目五：土地出让净收益为17636.03万元，土地储备整理成本为14828.82万元。通过对比资金盈余2807.21万元。

有关内容详见《附表 11  项目一财务分析一览表（单位：万元）》、《附表 12  项目二财务分析一览表（单位：万元）》、《附表 13  项目三财务分析一览表（单位：万元）》，《附表 14  项目四财务分析一览表（单位：万元）》，

《附表 15  项目五财务分析一览表（单位：万元）》。

（二）盈利能力分析

1、财务内部收益率

项目一、二、三、四、五财务内部收益率分别为43.84%、12.18%、30.46%、40.80%、9.86%。

2、财务净现值

项目一、二、三、四、五财务净现值分别为1264.98万元、129.47万元、608.77万、178.47万元、457.03万元。

3、投资回收期

项目一、二、三、四、五静态投资回收期分别为2.67年、2.80年、2.67年、2.72年、2.62年。

4、成本利润率

项目一、二、三、四、五成本利润率分别为32.15%、7.63%、21.27%、39.65%、18.71%。

（三）敏感性分析

对项目投资现金流量进行单因素敏感性分析，分别取变化率为±5%和±10%。通过敏感性分析可以知道，储备成本增加10%，出让收益减少10%，现金流均为正值，应对收益、成本变化可控。有关内容详见《附表 12  各项目敏感性分析一览表》。

三、财务评价结论

通过分析可以看出，项目计算期内累计盈余资金均大于零，说明项目的资金运用是平衡的；财务内部收益率高于财务基准收益率，由此可见在财务上是可行的。静态投资回收期年限低于债券发现年限，说明项目投资是有保障的，成本利润率大于零，说明项目是有盈利能力。

第七章  社会效益评价

社会效益评价是分析项目对当地社会的影响和当地社会条件对项目的适应性和可接受程度，评价项目的社会可行性。项目的社会评价从以人为本的原则出发，主要包括以下研究内容。

一、社会影响分析

项目的社会影响分析旨在分析预测项目可能产生的正面影响（通常称为社会效益）和负面影响。

项目的建设将有利于完善拉萨市的总体规划，改善该地区及周边的城市人居中心的形态，促进该地区城市区域结构和投资环境的完善，带动商贸、科技和经济的持续发展。

对项目一般性的社会影响的分析和评价如下：

1、可以加速推进拉萨市的统筹城乡发展和加快西藏自治区的新型城镇化建设，提升土地利用效率及价值。

2、可以增加土地供应量，是调控当地房价的需要。

3、是改善市容市貌、完善城市功能、提升城市品位的需要。

4、是改善储备区域居民（农民）的居住条件，促进社会和谐稳定的需要。

5、是促进土地节约、集约和有效利用，更好地实施城市规划和促进城市可持续发展的需要。

6、项目的建设可改变项目区基础设施条件，居民生活工作条件以及城市投资环境，合理开发利用有限的土地资源，提高土地利用等级，为进一步提升土地的使用价值，带来土地资源的巨大增值效益。

二、负面影响分析

项目的社会风险分析是对可能影响项目的各种社会因素进行识别和排序，选择影响面大、持续时间长，并容易导致较大矛盾的社会因素进行预测，分析可能出现这种风险的社会环境和条件。

通过对该项目自身特点和项目周边社会条件的深入分析，以下潜在的负面因素需要给予一定的关注：项目的建设需要对储备区域进行回收改造，采用购买安置房及单一货币化补偿相结合的方式进行安置补偿。由于当地社会经济发展水平相对较低，居民的生活观念和素质水平相对滞后，生活环境和生活方式的改变可能会导致居民的不满情绪增加。另外，在项目的建设过程中，地区人口结构将在一定时期内处于一个动态的、相对复杂的阶段，当地居民、项目单位员工、外省民工等各类社会层级人员将在局部区域内一同生活和工作，这会给政府管理部门造成一定的困难。若管理不当，则可能形成一些局部的治安隐患。建议采取以下措施规避这些风险的发生：做好宣传工作，加强地方政府与当地群众的沟通和交流；建立相应的管理机制，加强社区与政府有关部门的管理配合。

三、社会评价结论

从整体上来讲，由于该项目是一个城市土地储备再入市的改造项目，它不像一些工业项目那样会给当地社会带来类似环境污染等涉及面较大的负面影响，因而它是一个社会风险较低的项目。本项目与拉萨市的社会发展互适性好，项目可接受程度高，将会产生较好的社会效益。

第八章  风险评价

投资项目风险分析是在此前工作的基础上，进一步综合分析识别项目在建设和运营中潜在的主要风险因素，揭示风险来源，判别风险程度，提出规避风险对策，降低风险损失。

一、风险等级划分

一般风险：风险发生的可能性不大，或者即使发生，造成的损失较小，一般不影响项目的可行性。

较大风险：风险发生的可能性较大，或者发生后造成的损失较大，但造成的损失程度是项目可以承受的。

严重风险：有两种情况，一是风险发生的可能性大，风险造成的损失大，使项目由可行变为不可行；二是风险发生后造成的损失严重，但是风险发生的概率很小，采取有效的防范措施，项目仍然可以正常实施。

灾难性风险：风险发生的可能性很大，一旦发生将产生灾难性后果，项目无法承受。

二、风险因素的识别和评估

项目的风险因素识别和对风险的评估见下表。项目风险评估的方法采用简单估计法。

表 十七 风险因素和风险程度分析表

| 序号 | 风险因素名称 | 风险程度 |  |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 灾难性 | 严重 | 较大 | 一般 |  |
| 1 | 市场风险 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 市场需求量 |  |  |  | √ | 存在市场需求变动 |
| 2 | 收益、成本变动风险 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 收益变动 |  |  | √ |  | 可以防范 |
| 2.2 | 成本变动 |  |  | √ |  | 可以防范 |
| 3 | 资金风险 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 利率 |  |  |  | √ | 固定利率 |
| 3.2 | 资金来源中断 |  |  |  | √ | 可以防范 |
| 3.3 | 资金供应不足 |  | √ |  |  | 可以防范 |
| 4 | 政策风险 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 政治条件变化 |  |  |  | √ |  |
| 4.2 | 经济条件变化 |  |  | √ |  | 概率不大 |
| 4.3 | 政策调整 |  |  | √ |  | 有适应弹性 |

由表中可以看出，项目没有什么灾难性的风险；严重风险很少，且可以控制，或发生的概率低；项目存在的较大风险，只要重视采取有效的防范措施，其造成的损失项目是可以承受的。

三、风险防范对策

本项目在总体上风险不大，但也存在着特别值得注意的风险因素。下面，根据风险分析的结论，对于严重风险和较大风险作出对策分析。

项目可以采取的风险对策的类型主要有以下几种。

（一）风险回避

风险回避是彻底规避风险的一种做法，即断绝风险的来源。回避风险对策，在某种程度上意味着丧失项目可能获利的机会。因此，只有当风险因素可能造成的损失相当严重或者采取措施防范风险的代价过于昂贵，得不偿失的情况下，才应采取风险回避对策。不采用商业自营模式，自身经验和实力不足，竞争能力低下，往往会造成经营失败，拖累整个项目。

（二）风险控制

风险控制是对可控制的风险，提出降低风险发生可能性和减少风险损失程度的措施，并从技术和经济相结合的角度论证拟采取控制风险措施的可行性与合理性。项目需要建立有效的风险控制机制，并保持项目全程的有效运作，注重专业机构的风险咨询。

（三）风险转移

风险转移是将项目可能发生风险的一部分转移出去的风险防范方式。风险转移可分为保险转移和非保险转移两种。保险转移是向保险公司投保，将项目部分风险损失转移给保险公司承担；非保险转移是将项目的一部分风险转移给项目承包方，如项目技术、设备、施工等可能存在的风险，可在签订合同中将部分风险损失转移给合同方承担。

（四）风险自担

风险自担是将可能的风险损失留给项目自己承担。这种方式适用于已知有风险存在，但可获高利回报甘愿冒险的项目，或者风险损失较小，可以自行承担风险损失的项目。本项目对于严重风险等级以上的，尽量不使用此对策。自担风险也需要纳入项目风险控制体系。

第九章  其他需要说明的事项

1、本方案中供地面积、用途比例根据《关于呈报<拉萨市近期土地储备计划>的请示》（拉国土资〔2016〕808号）中的相关比例进行计算；

2、本方案中的征地成本、开发成本根据所在项目整体的平均成本进行计算；

3、本方案中的还本付息为专项债券为按年支付固定利息、到期还本，不是根据资金实际投入时间进行付息，故本方案中将利息作为成本计算。

第十章  附表、附图

一、附表

附表 1  土地储备计划表（单位：平方米）

附表 2  土地供应计划表（单位：平方米）

附表 3  储备成本汇总表（单位：万元）

附表 4  储备土地规划情况一览表（单位：平方米）

附表 5  投资收益及利益分配一览表（单位：万元）

附表 6  项目一现金流量表（单位：万元）

附表 7  项目二现金流量表（单位：万元）

附表 8 项目三现金流量表（单位：万元）

附表 9 项目四现金流量表（单位：万元）

附表10项目五现金流量表（单位：万元）

附表 11  项目一财务分析一览表（单位：万元）

附表 12  项目二财务分析一览表（单位：万元）

附表13 项目三财务分析一览表（单位：万元）

附表 14项目四财务分析一览表（单位：万元）

附表 15项目五财务分析一览表（单位：万元）

附表16 各项目敏感性分析一览表

二、附图

1、储备用地范围示意图

2、储备用地位置示意图

3、储备用地现场照片

附表 1  土地储备计划表（单位：平方米）

| 项 目/年 份 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目一 | 储 备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 开 发 | 66071.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 项目二 | 储 备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 开 发 | 66071.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 项目三 | 储 备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 开 发 | 61666.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 项目四 | 储 备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 开 发 | 13214.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 项目五 | 储 备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 开 发 | 200010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 |  | 407033.82 |  |  |  |  |  |

附表 2  土地供应计划表（单位：平方米）

| 项 目/年 份 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目一 | 44981.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 项目二 | 48542.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 项目三 | 45306.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 项目四 | 8996.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 项目五 | 0 | 70003.50 | 70003.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 147826.87 | 70003.50 | 70003.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

附表 3  储备成本汇总表（单位：万元）

| 项 目 | 征地成本 | 开发成本 | 财务成本 | 财务费用 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目一 | 3303.57 | 1321.43 | 937.50 | 5.25 | 5567.75 |
| 项目二 | 3303.57 | 1321.43 | 937.50 | 5.25 | 5567.75 |
| 项目三 | 2466.67 | 1233.33 | 750.00 | 4.20 | 4454.20 |
| 项目四 | 660.71 | 264.29 | 112.50 | 1.05 | 1038.55 |
| 项目五 | 8000.40 | 4000.20 | 2812.50 | 15.72 | 14828.82 |
| 合 计 | 17734.92 | 8140.68 | 5550.00 | 31.47 | 31457.07 |

附表 4  储备土地规划情况一览表（单位：平方米）

| 项 目 |  | 出让面积(㎡) | 土地用途 | 规划容积率 | 出让年限 | 其他限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目一 | 1 | 1222.32 | 商服用地 | 3.50 | 40 | - |
|  | 2 | 18546.25 | 住宅用地 | 1.50 | 70 | - |
|  | 3 | 5146.96 | 商住用地 | 1.90 | 40、70 | - |
|  | 4 | 14601.79 | 商住用地(远景) | 1.90 | 40、70 | - |
|  | 5 | 4155.89 | 公共服务与公共管理设施 | - | - | - |
|  | 6 | 1308.21 | 公共设施用地 | - | - | - |
|  | 小计 | 44981.42 | - | - | - | - |
| 项目二 | 1 | 2477.68 | 商服用地 | 2.50 | 40 | - |
|  | 2 | 32877.14 | 住宅用地 | 1.80 | 70 | - |
|  | 3 | 7155.54 | 商住用地(村庄) | 2.00 | 40、70 | - |
|  | 4 | 5959.64 | 公共服务与公共管理设施 | - | - | - |
|  | 5 | 72.68 | 公共设施用地 | - | - | - |
|  | 小计 | 48542.68 |  |  |  |  |
| 项目三 | 1 | 2312.50 | 商服用地 | 2.50 | 40、70 | - |
|  | 2 | 30685.33 | 住宅用地 | 1.80 | 40、70 | - |
|  | 3 | 6678.50 | 商住用地(村庄) | 2.00 | 0.00 | - |
|  | 4 | 5562.33 | 公共服务与公共管理设施 | - | 0.00 | - |
|  | 5 | 67.83 | 公共设施用地 | - | 0.00 | - |
|  | 小计 | 45306.49 |  |  |  |  |
| 项目四 | 1 | 244.46 | 商服用地 | 2.50 | 0 | - |
|  | 2 | 3709.25 | 住宅用地 | 1.80 | 0 | - |
|  | 3 | 1029.39 | 商住用地(村庄) | 2.00 | 0.00 | - |
|  | 4 | 2920.36 | 远景用地 | 1.90 |  |  |
|  | 5 | 831.18 | 公共服务与公共管理设施 | - | - | - |
|  | 6 | 261.64 | 公共设施用地 | - | 0.00 | - |
|  | 小计 | 8996.28 |  |  |  |  |
| 项目五 | 1 | 140007.00 | 商住用地 | 2.00 | 40、70 | - |
|  | 小计 | 140007.00 | - | - | - | - |
| 合 计 |  | 287833.87 | - | - | - | - |

附表 5  投资收益及利益分配一览表（单位：万元）

| 项 目/年 份 | 投资收益 | 土地出让业务费 | 农业土地开发基金 | 农田水利基金 | 城镇廉租住房保障金 | 教育基金 | 国有土地收益金 | 可还本付息金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目一 | 9123.86 | 182.48 | 27.67 | 643.31 | 382.79 | 428.87 | 283.37 | 7175.37 |
| 项目二 | 7028.79 | 140.58 | 29.85 | 335.00 | 203.89 | 223.34 | 147.11 | 5949.02 |
| 项目三 | 6560.21 | 131.20 | 27.86 | 405.17 | 242.72 | 270.12 | 178.31 | 5304.83 |
| 项目四 | 1824.77 | 36.49 | 5.53 | 128.66 | 76.56 | 85.78 | 56.68 | 1435.07 |
| 项目五 | 21953.10 | 439.06 | 31.50 | 1422.29 | 849.87 | 948.19 | 626.16 | 17636.03 |
| 合 计 | 46490.73 | 929.81 | 122.41 | 2934.43 | 1755.83 | 1956.30 | 1291.63 | 37500.32 |

附表 6  项目一现金流量表（单位：万元）

| 序号 | 项目 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现金流入 | 小 计 | 0.00 | 9123.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 供地收入 | 0.00 | 9123.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 现金流出 | 合 计 | 4630.25 | 2135.99 | 187.50 | 187.50 | 187.50 | 187.50 |
|  | 2.1 成 本 | 小 计 | 4630.25 | 187.50 | 187.50 | 187.50 | 187.50 | 187.50 |
|  |  | 征地成本 | 3303.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 开发成本 | 1321.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 财务成本 | 0.00 | 187.50 | 187.50 | 187.50 | 187.50 | 187.50 |
|  |  | 财务费用 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 收益分配 | 小 计 | 0.00 | 1948.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 土地出让业务费 | 0.00 | 182.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 农业土地开发基金 | 0.00 | 27.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 农田水利基金 | 0.00 | 643.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 城镇廉租住房保障金 | 0.00 | 382.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 教育基金 | 0.00 | 428.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 国有土地收益金 | 0.00 | 283.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 中央分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：财务费用来源以往其他土地储备净收益，还款来源为本期储备地块后期净收益。

附表 7  项目二现金流量表（单位：万元）

| 序号 | 项目 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现金流入 | 小 计 | 0.00 | 7028.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7028.79 |
|  |  | 供地收入 | 0.00 | 7028.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7028.79 |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 现金流出 | 合 计 | 4630.25 | 1267.27 | 187.50 | 187.50 | 187.50 | 187.50 | 6647.52 |
|  | 2.1 成 本 | 小 计 | 4630.25 | 187.50 | 187.50 | 187.50 | 187.50 | 187.50 | 5567.75 |
|  |  | 征地成本 | 3303.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3303.57 |
|  |  | 开发成本 | 1321.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1321.43 |
|  |  | 财务成本 | 0.00 | 187.50 | 187.50 | 187.50 | 187.50 | 187.50 | 937.50 |
|  |  | 财务费用 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.25 |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 收益分配 | 小 计 | 0.00 | 1079.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1079.77 |
|  |  | 土地出让业务费 | 0.00 | 140.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.58 |
|  |  | 农业土地开发基金 | 0.00 | 29.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.85 |
|  |  | 农田水利基金 | 0.00 | 335.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 335.00 |
|  |  | 城镇廉租住房保障金 | 0.00 | 203.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203.89 |
|  |  | 教育基金 | 0.00 | 223.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.34 |
|  |  | 国有土地收益金 | 0.00 | 147.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.11 |
|  |  | 中央分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：财务费用来源以往其他土地储备净收益，还款来源为本期储备地块后期净收益。

附表 8  项目三现金流量表（单位：万元）

| 序号 | 项目 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现金流入 | 小 计 | 0.00 | 6560.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 供地收入 | 0.00 | 6560.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 现金流出 | 合 计 | 3704.20 | 1405.38 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
|  | 2.1 成 本 | 小 计 | 3704.20 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
|  |  | 征地成本 | 2466.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 开发成本 | 1233.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 财务成本 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
|  |  | 财务费用 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 收益分配 | 小 计 | 0.00 | 1255.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 土地出让业务费 | 0.00 | 131.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 农业土地开发基金 | 0.00 | 27.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 农田水利基金 | 0.00 | 405.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 城镇廉租住房保障金 | 0.00 | 242.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 教育基金 | 0.00 | 270.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 国有土地收益金 | 0.00 | 178.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 中央分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |

注：财务费用来源以往其他土地储备净收益，还款来源为本期储备地块后期净收益。

附表 9   项目四现金流量表（单位：万元）

| 序号 | 项目 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现金流入 | 小 计 | 0.00 | 1824.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 供地收入 | 0.00 | 1824.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 现金流出 | 合 计 | 926.05 | 427.20 | 37.50 | 37.50 | 0.00 | 0.00 |
|  | 2.1 成 本 | 小 计 | 926.05 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 征地成本 | 660.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 开发成本 | 264.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 财务成本 | 0.00 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 财务费用 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 收益分配 | 小 计 | 0.00 | 389.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 土地出让业务费 | 0.00 | 36.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 农业土地开发基金 | 0.00 | 5.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 农田水利基金 | 0.00 | 128.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 城镇廉租住房保障金 | 0.00 | 76.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 教育基金 | 0.00 | 85.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 国有土地收益金 | 0.00 | 56.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 中央分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：财务费用来源以往其他土地储备净收益，还款来源为本期储备地块后期净收益。

附表 10  项目五现金流量表（单位：万元）

| 序号 | 项目 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现金流入 | 小 计 | 0.00 | 0.00 | 10976.55 | 10976.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 供地收入 | 0.00 | 0.00 | 10976.55 | 10976.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 现金流出 | 合 计 | 8016.15 | 4562.70 | 4879.57 | 562.50 | 562.50 | 562.50 | 0.00 | 0.00 |
|  | 2.1 成 本 | 小 计 | 8016.15 | 4562.70 | 562.50 | 562.50 | 562.50 | 562.50 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 征地成本 | 8000.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 开发成本 | 0.00 | 4000.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 财务成本 | 0.00 | 562.50 | 562.50 | 562.50 | 562.50 | 562.50 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 财务费用 | 15.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 收益分配 | 小 计 | 0.00 | 0.00 | 4317.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 土地出让业务费 | 0.00 | 0.00 | 439.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 农业土地开发基金 | 0.00 | 0.00 | 31.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 农田水利基金 | 0.00 | 0.00 | 1422.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 城镇廉租住房保障金 | 0.00 | 0.00 | 849.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 教育基金 | 0.00 | 0.00 | 948.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 国有土地收益金 | 0.00 | 0.00 | 626.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 中央分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：财务费用来源以往其他土地储备净收益，还款来源为本期储备地块后期净收益。

附表 11  项目一财务分析一览表（单位：万元）

| 序号 | 项目 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现金流入 | 小 计 | 0.00 | 9123.86 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 9123.86 |
| 2 | 现金流出 | 合 计 | 4630.25 | 2135.99 | 187.50 | 187.50 | -187.50 | -187.50 | 7516.24 |
|  |  | 成 本 | 4630.25 | 187.50 | 187.50 | 187.50 | -187.50 | -187.50 | 5567.75 |
|  |  | 收益分配 | 0.00 | 1948.49 |  |  |  |  | 1948.49 |
| 3 | 净现金流量 |  | -4630.25 | 6987.87 | -187.50 | -187.50 | -187.50 | -187.50 | 1607.62 |
| 4 | 累积净现金流量 |  | -4630.25 | 2357..62 | 2170.12 | 1982.62 | 1795.12 | 1607.62 |  |
| 成本利润率 |  |  | 32.15% |  | 财务内部收益率 |  |  | 43.84% |  |
| 财务净现值(基准收益率8%) |  |  | 1364.98 |  | 静态投资回收期 |  |  | 2.67年 |  |

附表 12  项目二财务分析一览表（单位：万元）

| 序号 | 项目 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现金流入 | 小 计 | 0.00 | 7028.79 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7028.79 |
| 2 | 现金流出 | 合 计 | 4630.25 | 1267.27 | 187.50 | 187.50 | -187.50 | -187.50 | 6647.52 |
|  |  | 成 本 | 4630.25 | 187.50 | 187.50 | 187.50 | -187.50 | -187.50 | 5567.75 |
|  |  | 收益分配 | 0.00 | 1079.77 |  |  |  |  | 1079.77 |
| 3 | 净现金流量 |  | -4630.25 | 5761.52 | -187.50 | -187.50 | -187.50 | -187.50 | 381.27 |
| 4 | 累积净现金流量 |  | -4630.25 | 1131.27 | 943.77 | 759.27 | 568.77 | 381.27 |  |
| 成本利润率 |  |  | 7.63% |  | 财务内部收益率 |  |  | 12.18% |  |
| 财务净现值(基准收益率8%) |  |  | 129.47 |  | 静态投资回收期 |  |  | 2.80年 |  |

附表 13  项目三财务分析一览表（单位：万元）

| 序号 | 项目 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现金流入 | 小 计 | 0.00 | 6560.21 |  |  |  |  | 6560.21 |
| 2 | 现金流出 | 合 计 | 3704.20 | 1405.38 | 150 | 150 | 150 | 150 | 5709.58 |
|  |  | 成 本 | 3704.20 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 4454.20 |
|  |  | 收益分配 |  | 1255.38 |  |  |  |  | 1255.38 |
| 3 | 净现金流量 |  | -3704.20 | 5154.83 | -150 | -150 | -150 | -150 | 850.63 |
| 4 | 累积净现金流量 |  | -3704.20 | 1450.63 | 1300.63 | 1150.63 | 850.63 |  |  |
| 成本利润率 |  |  | 21.27% |  | 财务内部收益率 |  |  | 30.46% |  |
| 财务净现值(基准收益率8%) |  |  | 608.77 |  | 静态投资回收期 |  |  | 2.72年 |  |

附表 14  项目四财务分析一览表（单位：万元）

| 序号 | 项目 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现金流入 | 小 计 |  | 1824.77 |  |  |  |  | 1824.77 |
| 2 | 现金流出 | 合 计 | 926.05 | 427.20 | 37.5 | 37.5 |  |  | 1428.25 |
|  |  | 成 本 | 926.05 | 37.5 | 37.5 | 37.5 |  |  | 1038.55 |
|  |  | 收益分配 |  | 389.70 |  |  |  |  | 389.70 |
| 3 | 净现金流量 |  | -926.05 | 1397.57 | -37.5 | -37.5 |  |  | 396.52 |
| 4 | 累积净现金流量 |  | -926.05 | 471.52 | 434.02 | 396.52 |  |  |  |
| 成本利润率 |  |  | 39.65% |  | 财务内部收益率 |  |  | 40.86% |  |
| 财务净现值(基准收益率8%) |  |  | 178.47 |  | 静态投资回收期 |  |  | 2.67年 |  |

附表 15  项目五财务分析一览表（单位：万元）

| 序号 | 项目 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现金流入 | 小 计 | 0.00 |  | 10976.55 | 10976.55 | 0.00 | 0.00 | 21953.10 |
| 2 | 现金流出 | 合 计 | 8016.15 | 4562.70 | 4879.57 | 562.50 | 562.50 | 562.50 | 19145.92 |
|  |  | 成 本 | 8016.15 | 4562.70 | 562.50 | 562.50 | 562.50 | 562.50 | 14828.85 |
|  |  | 收益分配 | 0.00 |  | 4317.07 |  |  |  | 4317.07 |
| 3 | 净现金流量 |  | -8016.15 | -4562.70 | 6096.98 | 10414.05 | -562.50 | -562.50 | 2807.18 |
| 4 | 累积净现金流量 |  | -8016.15 | -12578.85 | -6481.87 | 3932.68 | 3369.68 | 2807.18 |  |
| 成本利润率 |  |  | 18.71% |  | 财务内部收益率 |  |  | 9.86% |  |
| 财务净现值(基准收益率8%) |  |  | 457.03 |  | 静态投资回收期 |  |  | 2.62年 |  |

附表 16  各项目敏感性分析一览表

| 项目 | 内部收益率 | 出让收益 |  |  |  |  |  |  |  | 储备成本 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | -10% |  | -5% |  | +5% |  | +10% |  | -10% |  | -5% |  | +5% |  | +10% |  |
|  |  | 内部收益率 | 敏感度系数 | 内部收益率 | 敏感度系数 | 内部收益率 | 敏感度系数 | 内部收益率 | 敏感度系数 | 内部收益率 | 敏感度系数 | 内部收益率 | 敏感度系数 | 内部收益率 | 敏感度系数 | 内部收益率 | 敏感度系数 |
| 项目一 | 43.84% | 20.91% | 5.23 | 32.67% | 4.75 | 54.66% | 4.56 | 65.24% | 4.48 | 61.45% | -4.01 | 52.25% | -1.92 | 36.10% | -1.77 | 29.11% | -3.36 |
| 项目二 | 12.18% | 18.37% | 5.08 | 1.06% | 9.13 | 19.19% | 5.76 | 30.94% | 15.4 | 47.64% | -21.11 | 38.94% | -21.9 | 23.61% | -9.34 | -2.62%% | -7.85 |
| 项目三 | 30.46% | 8.05% | 7.35 | 19.77% | 3.51 | 40.59% | 3.32 | 50.40% | 6.55 | 68.59% | -12.52 | 59.08% | -9.40 | 42.54% | -4.0 | 35.31% | -1.59 |
| 项目四 | 40.86% | 10.78% | 7.36 | 27.73% | 3.21 | 52.52% | 2.85 | 63.73% | 5.60 | 83.83% | -10.51 | 73.42% | -8.0 | 55.04% | 3.47 | 46.97% | -1.50 |
| 项目五 | 9.86% | -1.52% | 8.46 | 2.35% | 7.62 | 9.57% | 0.30 | 12.98% | 3.16 | 18.63% | -8.90 | 15.70% | -5.92 | 10.45% | -0.60 | 8.09% | -1.80 |